Numer zadania	Temat zadania	Data wprowadzenia zadania	Przewidywany / czas / realizacji zadania	Status zadania	Faktyczny czas realizacji zadana	Data zamknięcia zadania
.1.	Wybór tematu projektu	3.11.2017	20 min.	ukończone	30 min.	3.11.2017
.2.	Zapoznanie z grą thress	3.11.2017	2h	ukończone	2h 30min.	3.11.2017
.3.	Szukanie informacji na temat zdalnego repozytorium Git	3.11.2017	2h	ukończone	2h	20.11.2017
.4.	Zapoznanie się z językiem programowania c++	3.11.2017	4h	ukończone	5h	20.11.2017
.5.	Pisanie programu	3.11.2017	10h	ukończone	11h	2.01.2018
.6.	Przygotowanie dokumentacji	3.11.2017	1h 30 min.	ukończone	1h 30min.	2.01.2018
.7.	Kontrola jakości projektu	3.11.2017	2h	ukończone	2h	4.01.2018
.8.	Poprawa błędów	3.11.2017	3h	ukończone	3h	4.01.2018
.9.	Ostateczna kontrola projektu	3.11.2017	2h	ukończone	3h	10.01.2018